| НАСЛОВ НА МАТЕРИЈАЛОТ: | НАЦРТ-РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 2022-2024 ГОДИНА |
| --- | --- |
| ПРЕДЛАГАЧ: | Градоначалник на Општина Охрид |
| ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ: | Член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) |
| ПРЕТСТАВНИК: | Томе Наневски |
| ОБРАБОТУВАЧ: | Стручна служба |
| НАДЛЕЖНОСТ: | Совет на општина Охрид |

Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден  06.12.2021 година, ја донесе следната:

НАЦРТ-РАЗВОЈНА ПРОГРАМА

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА  ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 2022-2024 ГОДИНА

Развојна Програмата за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година, изработена од Секторот за комунални дејности , сообраќај и улици -  ги одредува насоките за решавање на комуналните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани, притоа обезбедувајќи основни услови за развој на општината и зголемување на квалитетот на живеење на нашите граѓани.

Согледувајќи го погоре изнесеното, направен е предмер пресметка за висината на инвестициите, врз основа на цените и вредноста на реализираните проекти во минатите години.

Имајќи ја предвид реалната ситуација и проблемите со кои се соочува Општина Охрид на финансиски план, сепак се надеваме дека оваа програма ќе биде реализирана во целост, а со тоа ќе одговориме во најголем дел на потребата на граѓаните.

Со оваа програма посебно се опфатени следните сегменти, и тоа:

-изработка на урбанистички планови;

-подготвување и расчистување на земјиштето со посебен акцент на решавање на имотно-правните односи;

-изработка на водоводна, канализациона и мрежа за одводни води;

-асфалтирање, тампонирање, поставување на улични рабници и поплочување на тротоари;

На дел од улиците ќе се врши делумна санација на истите, на дел тампонирање, на дел целосна санација и тоа по однос на целосната инфраструктура.

За целосна реализација на ова програма, потребно е да се реши финансирањето на истата, па за таа цел ги предлагаме следните извори на финансирање.

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

А) Надомест за уредување на градежно земјиште

Б) Изворни приходи на општината

В) Средства од разни домашни и меѓунардни институции

ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Во овој дел се регулира решавањето на имотно-правните односи и исплаќањето надоместок за експропријација на земјиште.

Со овие средства се предвидува да се решат дел од имотно-правните односи и експропријација на земјиште за предмети кои се доставени од правни и физички лица а се однесуваат на спроведување на детални урбанистички планови..

- РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 2022-2024 ГОДИНА

А. НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА, ПЛАЌАЊЕ СТАРИ ОБВРСКИ, НАБАВКА    НА ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА И РУШЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ

| Ред. Бр. | Опис | Предвидени средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства за експропријација на земјиште за отварање на пристапни патишта и улици согласно детални урбанистички планови | 25,000,000.00 |
| 2 | Плаќање на стари обврски и по судски решенија | 45,000,000.00 |
| 3 | Набавка на градежна механизација | 3,200,000.00 |
|  | ВКУПНО за А | 73,200,000.00 |

| Б. АСФАЛТИРАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПРИСТАПНИ ПАТИШТА Ред. Бр.; Опис; Предвидени средства. 1; Изработка на проектна и техничка документација; 4,500,000.00. 2; Стручна ревизија на проекти; 600,000.00. 3; Изработка на проектна и техничка документација за изградаба на катна гаража; 4,300,000.00. 4; Изработка на елаборати за животна средина за проекти; 900,000.00. 5; Вршење на стручен надзор на изградба, реконструкција и одржавање на објекти; 5,000,000.00. 6; Реконструкција на улица “Илинденска“; 6,500,000.00. 7; Реконструкција на ул. „ 7 – Ми Ноември“ потег од пресек со ул. „ Егејска“ до пресек со ул. „Македонски Просветители“; 7,700,000.00. 8; Реконструкција на ул. „ Јане Сандански “ – потег од кружна крстосница кај Гимназија до пресек со ул. „ Кеј Македонија“; 6,400,000.00. 9; Реконструкција на ул. „ Спас Банџов“ пресек од ул. „ Партизанска “ до „ Кеј Македонија“; 2,500,000.00. 10; Реконструкција на улица “Крум Точко“; 11,000,000.00. 11; Санација на улична патна мрежа во град Охрид и асвалтирање на тесни улици; 20,000,000.00. 12; Реконструкција на постојни кружни крстосница; 10,000,000.00. 13; Изградба и уредување на паркинг места; 14,000,000.00. 14; Реконструкција на улица “Марко Цепенков“; 1,000,000.00. 15; Реконструкција на улична патна мрежа во населба Х. Узунов; 18,500,000.00. 16; Изградба на завршен дел од улица “Партизанска“; 5,000,000.00. 17; Реконструкција на улица “Македонски Просветители“ дел 2; 15,000,000.00. 18; Реконструкција на улица “Момчило Јорданоски“; 5,000,000.00. 19; Реконструкција на улица “Ѓорче Петров“; 4,500,000.00. 20; Реконструкција на улица “Кленоец“; 7,500,000.00. 21; Реконструкција на улици во УЗ 15; 7,700,000.00. 22; Реконструкција на улици во УЗ 11, УЗ 13 и УЗ 14; 10,000,000.00. 23; Реконструкција на улици во УЗ 3 и УЗ 4; 3,500,000.00. 24; Реконструкција на улици во УЗ 2 и УЗ 6; 5,000,000.00. 25; Реконструкција на ул. „ Будва“ – потег од пресек со ул. „Железничка“ до пресек со ул.„ Прилепска“; 2,000,000.00. 26; Изградба на истражни бушотини за плоштад “Крушевска Република“; 50,000.00. 27; Изработка на геодетски елаборати; 1,800,000.00. 28; Изработка на проектно техничка документација за гасификација; 3,000,000.00. 29; Реконструкција на ул.„Будва“ и ул.„Винковачка; 1,000,000.00. 30; Реконструкција на ул.„Прилепска“; 500,000.00. 31; Реконструкција на 7Ноември од здруж на воз до егејска и од егејска до охридска банка; 150,000,000.00. 32; Средства наменети за плаќање за изведени работи во 2021 година а ќе се плаќаат во 2022 година; 10,000,000.00. ВКУПНО за Б; 334,450,000.00. |  |
| --- | --- |
|  |  |  | В.ПОПЛОЧУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА ТРОТОАРИ И УЛИЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Опис |  |  |  |  |  |  | Предвидени средства |  |  |  |
| 1 | Поплочување и одржавање на улици во УЗ Стар Град |  |  |  |  |  |  | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 2 | Уредување на тротоари во УЗ Центар |  |  |  |  |  |  | 4,000,000.00 |  |  |  |
| 3 | Поплочување пешачка патека во УЗ Воска |  |  |  |  |  |  | 1,600,000.00 |  |  |  |
| 4 | Поплочување на тротоари во нас. Далјан |  |  |  |  |  |  | 600,000.00 |  |  |  |
| 5 | Доизградба на тротоари по должина на улицата 8-ми Септември |  |  |  |  |  |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 6 | Тампонирање на улици и пристапни патишта |  |  |  |  |  |  | 5,000,000.00 |  |  |  |
| 7 | Поплочување и одржавање на други улици, тротоари и пристапни патеки |  |  |  |  |  |  | 8,000,000.00 |  |  |  |
|  | ВКУПНО за В |  |  |  |  |  |  | 24,700,000.00 |  |  |  |
| Г |  |  | ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА УРБАНА И ДРУГА ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. |  |  |  | опис |  |  | Предвидени средства |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Набавка и одржување на урбана опрема |  |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Изградба и опремување на автобуски постојки |  |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Поставување на рампи и ступчиња и држачи за улици со голем надолжен наклон |  |  | 5,000,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВКУПНО за Г |  |  | 15,000,000.00 |  |  |  |  |
| Д |  |  | ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. |  | опис |  |  |  | Предвидени средства |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пертерно уредување на плоштад “Крушевска Република“ |  |  |  | 20,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Партерно уредување на парк кај споменикот на Ден Долард |  |  |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Санација и изградба на ѕидови во Општина Охрид |  |  |  | 11,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Уредување на речни корита и канали |  |  |  | 25,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Партерно уредување на коритото на река Сушица |  |  |  | 7,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Санација и изградба на мостови во Општина Охрид |  |  |  | 6,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Набавка и поставување на подземни контејнери |  |  |  | 4,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Набавка на садници за реконструкција за дрвореди |  |  |  | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВКУПНО за Д |  |  |  | 86,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| Ѓ. |  |  | ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. |  |  | опис |  | Предвидени средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Изградба и реконструкција на детско игралиште во Општина Охрид |  | 6.500.000,оо |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Изградба и реконструкција на велосипедски ленти и патеки |  | 9.000.000,оо |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Изградба на велосипедска патека Охрид - св.Стефан |  | 30.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Реконструкција на повќенаменски игралишта |  | 5.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВКУПНО за А, Б , В , Г, Д , Ѓ, Е, |  | 583.850.000,оо |  |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. |  |  | опис |  | Предвидени средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извор на финансирање на развојната програмата е: Буџет на Општина Охрид за период 2022-2024 година |  | 583.850.000,оо |  |  |  |  |  |  |
| СО СРЕДСТВА ОД МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ. Ред. Бр.; Опис; Предвидени средства. 1; Реконструкција на улица “Македонски Просветители“ дел 1; 39,500,000.00. 2; Реконструкција на улица “Илинденска“; 6,500,000.00. 3; Реконструкција на улица “7-ми Ноември“; 24,300,000.00. 4; Реконструкција на улица “Крум Точко“; 11,000,000.00. 7; Изградба на завршен дел од улица “Партизанска“; 5,000,000.00. 6; Изработка на проектно техничка документација за гасификација; 1,800,000.00. 7; Реконструкција на улица “Македонски Просветители“ дел 2; 15,000,000.00. Проекти што ќе се финансираат преку надворешни домашни и меѓународни институции - Реконструкција на Кеј Македонија .......................................... 61.500.000,оо - Реконструкција на ул. „ Македонски Просветители“ .............39.500.000, оо |

2. ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА  2022  година

А. НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА, ПЛАЌАЊЕ СТАРИ ОБВРСКИ,    НАБАВКА    НА ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА И РУШЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ

| Ред.бр | Опис | Предвидени средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства за експропријација на земјиште за отварање на пристапни патишта и улици согласно детални урбанистички планови | 7,000,000.00 |
| 2 | Плаќање на стари обврски и по судски решенија | 30,000,000.00 |
| 3 | Набавка на градежна механизација | 1,600,000.00 |
| 4 | Рушење на објекти | 500,000.00 |
| ВКУПНО |  | 39,100,000.00 |

| Б. АСФАЛТИРАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПРИСТАПНИ ПАТИШТА Ред.бр.; Опис; Предвидени средства. 1; Изработка на проектна и техничка документација; 4,000,000.00. 2; Стручна ревизија на проекти; 300,000.00. 3; Изработка на елаборати за животна средина за проекти; 300,000.00. 4; Вршење на стручен надзор на изградба, реконструкција и одржавање на објекти; 2,000,000.00. 5; Реконструкција на ул. „ Јане Сандански “ – потег од кружна крстосница со ул.Туристичка до пресек со ул. „ Кеј Македонија“; 3,000,000.00. 6; Изградба и реконструкција на паркинг места; 1,000,000.00. 7; Санација на улична патна мрежа во град Охрид и асвалтирање на тесни улици; 5,000,000.00. 8; Реконструкција на постојни кружни крстосници; 1,500,000.00. 9; Реконструкција на ул. „ Спас Банџов“ пресек од ул. „ Партизанска “ до „ Кеј Македонија“; 1,000,000.00. 10; Реконструкција на ул. „ Будва“ – потег од пресек со ул. „Железничка“ до пресек со ул.„ Прилепска“; 12,000,000.00. 11; Реконструкција на улица “Ѓорче Петров“; 4,500,000.00. 12; Реконструкција на ул. „ 7 – Ми Ноември“ потег од пресек со ул. „ Егејска“ до пресек со ул. „Македонски Просветители“; 3,000,000.00. 13; Реконструкција на ул.„Будва“ и ул.„Винковачка; 7,720,000.00. 14; Реконструкција на ул.„Прилепска“; 1,280,000.00. 15; Реконструкција на улици во УЗ 15; 2,000,000.00. 16; Реконструкција на улици во УЗ 11, УЗ 13 и УЗ 14; 3,000,000.00. 17; Реконструкција на улици во УЗ 3 и УЗ 4; 1,500,000.00. 18; Реконструкција на улици во УЗ 2 и УЗ 6; 2,000,000.00. 19; Изградба на истражни бушотини за плоштад “Крушевска Република“; 100,000.00. 20; Изработка на геодетски елаборати; 300,000.00. ВКУПНО; 55,500,000.00. В. ПОПЛОЧУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА ТРОТОАРИ И УЛИЦИ Ред.бр.; Опис; Предвидени средства. 1; Поплочување и одржавање на улици, тротоари, пешачки патеки и пристапни патеки; 5,500,000.00. 2; Преуред. на гранитни коцки на улица „ Коста Абраш“; 1,000,000.00. 3; Тампонирање на улици и пристапни патишта; 2,000,000.00. ВКУПНО; 8,500,000.00. Г ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА УРБАНА И ДРУГА ОПРЕМА Ред.бр.; Опис; Предвидени средства. 1; Набавка и одржување на урбана опрема; 1,500,000.00. 2; Изградба и опремување на автобуски постојки; 2,000,000.00. ВКУПНО; 3,500,000.00. |
| --- |
| Д ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ |  |  |  |
| Ред.бр.; Опис; Предвидени средства. 1; Партерно уредување на плоштад “Крушевска Република“; 30,000,000.00. 2; Партерно уредување на парк кај споменикот на Ден Долард; 2,500,000.00. 3; Санација и изградба на потпорни ѕидови во Општина Охрид; 3,500,000.00. 4; Уредување на речни корита и канали; 7,000,000.00. 5; Партерно уредување на коритото на река Сушица; 3,000,000.00. 6; Санација и изградба на мостови во Општина Охрид; 500,000.00. ВКУПНО; 46,500,000.00. |  |  |
| Ѓ. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА |  |  |  |

| Ред.бр. | Опис | Предвидени средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изградба и реконструкција на детско игралиште во Општина Охрид | 3,500,000.00 |
| 2 | Изградба и реконструкција на велосипедски ленти и патеки | 2,500,000.00 |
| 3 | Изградба на велосипедска патека Охрид - св.Стефан | 3,000,000.00 |
| 4 | Изградба и реконструкција на повќенаменски игралишта | 5,000,000.00 |
| ВКУПНО |  | 14,000,000.00 |

|  |  | РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА ОХРИД, ПРЕКУ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ СО СРЕТСТВА ОДОБРЕНИ ПРЕКУ КРЕДИТНИ ЛИНИИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкција на улица “Македонски Просветители“ дел 1 |  | 39,500,000.00 |  |
| 2 | Реконструкција на улица “Илинденска“ |  | 6,500,000.00 |  |
| 3 | Реконструкција на улица “7-ми Ноември“ |  | 24,300,000.00 |  |
| 4 | Реконструкција на улица “Крум Точко“ |  | 11,000,000.00 |  |
| 5 | Изградба на завршен дел од улица “Партизанска“ |  | 5,000,000.00 |  |
| 6 | Изработка на проектно техничка документација за гасификација |  | 1,800,000.00 |  |
| 7 | Реконструкција на улица “Македонски Просветители“ дел 2 |  | 15,000,000.00 |  |

| ВКУПНО ЗА А,Б,В,Г,Д,Ѓ,Е | 167,100,000.00 |
| --- | --- |
| Извор на финансирање на програмата е: Буџет на Општина Охрид за период 2021 година | 167,100,000.00 |

Оваа Нацрт Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број  08-12305/30                                             СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

06.12.2021год.                                                                         Претседател,

О х р и д                                                                                     Сашо Донев