| НАСЛОВ НА МАТЕРИЈАЛОТ: | НАЦРТ - П Р О Г Р А М А ЗА ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2022 ГОДИНА |
| --- | --- |
| ПРЕДЛАГАЧ: | Градоначалник на Општина Охрид |
| ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ: | Член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) |
| ПРЕТСТАВНИК: | Томе Наневски |
| ОБРАБОТУВАЧ: | Стручна служба |
| НАДЛЕЖНОСТ: | Совет на општина Охрид |

Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 06.12.2021 година, ја донесе следната:

НАЦРТ - П Р О Г Р А М А

ЗА ПОДИГАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2022 ГОДИНА

### Вовед

Градското зеленило опфаќа површина на територија на градот и тоа: паркови, скверови, зеленило на сообраќајници, дрвореди и др. Вкупната површина која треба да се одржува изнесува 80.226 m2.

Површините на јавно зеленило кои треба да се одржуваат по видови изнесуваат:

- паркови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .          49.965 m2

- скверови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            6.360 m2

- зеленило долж сообраќајници. . . . . . . . . . . . .                   13.340 m2

- зеленило во жардињера на Бул.„Туристичка“                   3.500 бр.

- зеленило во жардињера на ул.„Железничка“                    4.000 бр.

- парк шуми во вонградско зеленило. . . . . . . . . . .           340.000 m2

- дрвореди долж сообраќајници (број на стебла) .              1.564 бр.

- Зеленило кај пешачка патека канал на Б.Извори . . .         3.000 m2

- Кружни текови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               1.109 m2

- Парк пред нас.Рача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             3.500 m2

- Зеленило во жардињери на рекреативна патека

од канал на Б.Извори до канал кај ресторан „Парк“ .       112 m2

Градското зеленило се одржува на површина од  56.325 m2  која е во центарот на градот, како и на површина од 3.500 m2 кај пешачка патека пред нас.Рача и на површина од 3.000 m2 кај каналот на Билјанини Извори. Редовно се одржуваат тревните површини со косење, полевање, засадување сезонско цвеќе и негово одржување, како и одржување на постоечкиот саден материјал во парковите.

Дрворедите долж сообраќајниците се одржуваат исто така со нивно навремено окопување, чистење од трева, полевање преку сезона и  кроење. Исто така на сите јавни површини се врши кроење на дрвниот фонд заради нивна превентива од оштетување од временски неприлики, болести и штетници, како и отстранување на опасни дрва заради заштита на материјални добра и луѓе.

Зеленилото во жардињерата на Бул.„Туристичка“ на површина од 1.350 m2, во жардињерата на ул.„Железничка“ со 4.000 садници, како и во жардињерите на пешачката патека од канал на Билјанини Извори до канал на суводолица од 112 m2 ,   се одржуваат со редовно чистење од трева, полевање и кроење.

Кружните текови се засадуваат со сезонско цвеќе кое редовно се одржува и наводнува.

Вонградското зеленило со вкупна површина за одржување го опфаќа локалитетот „Кале“ со површина од  340.000 m2.  За адекватна заштита и одржување на овие површини потребно е нивно редовно чистење, косење на тревата, проредување на шумата со чистење на сувите дрва, засадување на нови и сл.

Содржина на Програмата

Со оваа програма опфатени се следните сегменти и тоа:

- Извори на финансирање на програмата,

- Кадровски потенцијал за спроведување на активностите по програмата.

- Површини на градско и вонградско зеленило кои ќе се одржуваат во 2022 година,

- Пресметка на вредноста на извршената работа,

- Календар за работа на јавнато зеленило за 2022 година

- Интензитет на одржување на јавното зеленило за 2022 година

- Подигање / реконструкција на парковски површини и реконструкција на дрвореди со засадување на нови садници

- Извори на финансирање на програмата

Програмата за подигање и одржување на јавното зеленило се финансира од извори на средства утврдени со Закон, преку планирање на буџетот за 2022 година. Изворите за финансирање на оваа програма опфаќаат:

А) Средства за подигање и реконструкција на јавното зеленило:

- Приходи за надоместок за уредување на градежно земјиште во делот за заедничка комунална потрошувачка во минимален износ до 2,5 %,

- Приходи од комунална такса за користеењ на јавни зелени површини за манифестации,

- Приходи од надоместокот за поставување рекламни паноа и истакнување на фирми на јавни зелени површини во минимален износ од 5 % на посебна наменска сметка

- Приходи по основ на донации

- Кредити и заеми

Б) Средства за одржување и заштита на јавното зеленило:

-    надоместок за индивидуална комунална потрошувачка во согласност со законот за комунални дејности,

-     други извори

- Кадровски потенцијал за спроведување на активностите по програмата

Активностите на оваа програма се планирани во согласност со фискалната стратегија на Општина Охрид, согледувањата на стручните служби, потребите и барањата на граѓаните на општина Охрид, како и развојот на туризмот.

Надлежни за изработка на оваа програма се стручните служби од Секторот за комунален развол, сообраќај и улици, а ја спроведува Одделението Паркови и зеленило, а се однесува на годишно одржување на паркови, скверови, зеленило на сообраќајници, дрвореди и др на територијата на Општина Охрид.

- Површини на градско и вонградско зеленило кои ќе се одржуваат во 2022 година

- Градско зеленило

| Реден број | Подрачје | m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | # “Стара бана“ | 100 |
| 2. | # Плоштад | 2.500 |
| 3. | “Дом на култура”- према езеро | 1.665 |
| 4. | “Дом на култура”- западна страна | 3.300 |
| 5. | “Кеј Македонија“ прелази, тротоари | 18.900 |
| 6. | Сквер на ул.„Јане Сандански“ и „Питу Гули“ | 3.160 |
| 7. | Парк „Мазија“ | 23.000 |
| 8. | Ул.„7-ми Ноември“ | 3.200 |
| 9. | Бул.„Туристичка“ | 13.340 |
| 10. | Жардињера на Бул.“Туристичка“ | 1.350 |
| 11. | Жардињера ул.„Железничка“ | 2.000 |
| 12. | Парк пред нас.Рача | 3.500 |
| 13. | Кружни текови на Бул.“Туристичка“ со “АСНОМ“ | 314 |
| 14. | Кружни текови на Бул.“Туристичка“ со “Бистрица“,„М.Просветители“,„С.Наумов“,„А.Емин“,„Ј.Сандански“ | 795 |
| 15. | Жардињера кај рекреативна патека | 112 |
| 16. | Зеленило кај пешачка патека канал Б.Извори | 3.000 |

Вкупно:   80.226m2

- Дрвореди

| Реден број | Подрачје | бр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Бул.„Туристичка“ | 968 |
| 2. | # ул.„Јане Сандански“ | 90 |
| 3. | ул.„Партизанска“ | 165 |
| 4. | ул.„Димитар Влахов“ | 80 |
| 5. | ул.„Македонски Просветители“ | 80 |
| 6. | Кеј„Македонија“ | 146 |
| 7. | Канал Билјанини извори | 32 |
| 8. | ул.„Марко Цепенков“ | 30 |
| 9. | ул.„АСНОМ“ | 30 |
| 10. | Зеленило кај пешачка патека канал Б.Извори | 28 |

Вкупно: 1.649 бр.

- Вонградско зеленило

| Реден број | Подрачје | m2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | # „Кале“ | 340.000 |

Вкупно:     340.000 m2

##### ПРЕСМЕТКА НА ВРЕДНОСТА НА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА

_____________________________________________________________________

- машинско косење на тревник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           1,82 ден./m2

- собирање на трева по машинско косење

со изнесување собрана трева  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .      0,50 ден./m2

- полевање тревници и грмушки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .       0,30 ден./m2

- чистење на трева од лист со изнесување . . . . . . . . . . . . . . .       3,20 ден./m2

- садење на сезонско цвеќе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .     23,30 ден/бр.

- Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење . . . . . . . . .    4,58 ден./ m2

- прашење на сезонско цвеќе . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .     19,50 ден./m2

- полевање на сезонско цвеќе .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .       0,48 ден./m2

- окопување дрвја и грмушки . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            15,93 ден./бр.

- Одржување на жардињери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Полевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                         0,48 ден./m2

Плевење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..                       15,93 ден./m2

- кроење трендафили . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       15,00 ден./бр.

- кроење – режење грмушки  . . . . . . . . . . . . . . .                          15,00 ден./бр.

- Кроење на дрјва со одвоз на гранки . .. . . .                             810,00 ден./бр.

- собирање хартија и отпадоци   . . . . . . . . . . . . . . . .                    0,06 ден./ m2

- косење трева со грбна косачка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           2,50 ден./m2

- чистење на трња и грмушки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      250,00 ден./час

_____________________________________________________________________

Напомена : Димензионирањето на работна рака за одржување на јавна чистота е според Одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши Ј.П.„Охридски Комуналец“ – Охрид усвоена од Совет на Општина Охрид  бр.08-16084/3 од 15.11.2018 год.

- КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА НА ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2022 ГОДИНА

| Вид на операција | Јан. | Фев. | Март | Апр. | Мај | Јуни | Јули | Авг. | Септ. | Окт. | Ноем. | Дек. | Вк. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маш.косење и собирање трева со изнесување -паркови -Бул.„Туристичка“ -ул.„Ј.Санд.“ и „7-ми Ноем.“ -парк Рача -круж.текови - Зеленило кај пешачка патека канал Б.Извори |  |  | 2 2 2 1 2 2 | 3 3 3 2 2 2 | 4 4 4 3 2 3 | 4 4 4 3 2 3 | 4 4 4 3 2 3 | 4 4 4 3 2 3 | 3 3 3 2 2 2 | 2 2 2 |  |  | 26 26 26 17 14 18 |
| Полив.трева, дрва и гр. |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 23 |
| Собир.трева по маш.косење со изнесување |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  | 20 |
| Чистење трева од лист со изнесување |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
| Садење сезонско цвеќе |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
| Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
| Прашење и полев.цезон цвеќе |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 |
| Окопување дрва и грмушки |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Окопување трендафили |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| Одржување на жардињери |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
| Кроење-режење грмуш. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |
| Кроење режење тренд. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| Кроење дрвореди со одвоз на гранки | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Собир.харт.и отпадоци | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 186 |

НАПОМЕНА: Операциите садење цветни површини со операциите ѓубрење и расадување, како и кроење дрвореди и кроење-режење на трендафили и грмушки можат да се вршат и во други периоди од годината во зависност од временските услови

- ИНТЕНЗИТЕТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО ЗА 2022 ГОДИНА

| Вид на операција | Единица мера | Количина | Број пати | Вкупна количина | Цена | Вкупен износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маш.косење трева и собирање трева со изнесување -паркови -Бул.„Туристичка“ -ул.„Ј.Санд.“ и „7-ми Ноем.“ -парк Рача -кружни текови -канал Б.Извори | m2 | 49.465 13.340 6.360 3.500 1.109 3.000 | 26 26 26 17 14 18 | 1.286.090 346.840 165.360 59.500 15.526 54.000 | 1,82 | 2.340.684,00 631.249,00 300.955,00 108.290,00 28.257,00 98.280,00 |
| Поливање трева, дрва и грмушки | m2 | 49.465 | 23 | 1.137.695 | 0,3 | 341.308,00 |
| Собир.трева по маш.косење со изнесување | m2 | 49.465 | 20 | 989.300 | 0,5 | 494.650,00 |
| Чистење трева од лист со изнесување | m2 | 49.465 | 2 | 98.930 | 3,2 | 316.576,00 |
| Садење сезонско цвеќе | бр. | 20.000 | 2 | 40.000 | 23,3 | 932.000,00 |
| Припрема на цветни леи, фрезирање и ѓубрење | m2 | 3.000 | 2 | 6.000 | 4,58 | 27.480,00 |
| Прашење сезонско цвеќе | m2 | 3.000 | 4 | 12.000 | 19,5 | 234.000,00 |
| Полевање сезонско цвеќе | m2 | 3.000 | 4 | 12.000 | 0,48 | 5.760,00 |
| Окопување на дрва и грмушки | бр. | 9.064 | 2 | 18.128 | 15,93 | 288.779,00 |
| Одржување на жардињери Полевање Плевење | m2 m2 | 4.000 4.000 | 4 4 | 16.000 16.000 | 0,48 15,93 | 7.680,00 254.880,00 |
| Кроење-режење грмуш. | Бр. | 9.300 | 2 | 18.600 | 15 | 279.000,00 |
| Кроење режење тренд. | Бр. | 1.100 | 2 | 2.200 | 15 | 33.000,00 |
| Кроење дрвореди со одвоз на гранки | бр | 800 | 1 | 800 | 812 | 649.600,00 |
| Собир.харт.и отпадоци | пати | 49.465 | 186 | 9.200.490 | 0.06 | 552.029,00 |
| Вкупно |  |  |  |  |  | 7.924.457,00 |

Покрај горенаведените сктивности предвидени се и активности околу одржување  ( косење на трева со грбна косачка ) и на улици и населби во поширокото градско подрачје.

| Улица | бр.пати | м | цена | вкупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.„АСНОМ“ | # 4 | # 1.200 | # 2,5 | # 12.000,00 |
| ул.„Марко Цепенков“ | # 2 | # 1.000 | # 2,5 | # 5.000,00 |
| ул.„Егејска“ | 2 | 530 | 2,5 | 2.650,00 |
| ул.„Гоце Делчев“ | 6 | 1.700 | 2,5 | 25.500,00 |
| ул.„С.Војвода“ | 3 | 450 | 2,5 | 3.375,00 |
| ул.„15-ти Корпус“ | 3 | 1.000 | 2,5 | 7.500,00 |
| ул.„Галичица“ | 3 | 600 | 2,5 | 4.500,00 |
| ул.„Н:Карев“ | 3 | 600 | 2,5 | 4.500,00 |
| ул.„Кленоец“ | 3 | 1.300 | 2,5 | 9.750,00 |
| ул. „А.Маринчев“ | 2 | 400 | 2,5 | 2.000,00 |
| ул.„Железничка“ | 2 | 1.700 | 2,5 | 8.500,00 |
| нас.„Х.Узунов“ | 3 | 560 | 2,5 | 4,200,00 |
| нас.„Даљан“ | 5 | 1.450 | 2,5 | 18.125,00 |
| нас.„Св.Стефан“ | 2 | 450 | 2,5 | 2.250,00 |
| с.Пештани | 2 | 1.500 | 2,5 | 7.500,00 |
| нас.„Варош“ | 8 | 1.600 | 2,5 | 32.000,00 |
| Сооб.клучка | 5 | 6.400 м2 | 1,82 | 58.240,00 |
| Спомен парк на Револуција | 2 | 300 | 2,5 | 1.500,00 |
| дворно место на Општина Охрид | 12 | 1.350 м2 | 1,82 | 29.484,00 |
| нас.„Гоце Делчев“ | 3 | 870 | 2,5 | 6.525.00 |
| с.Трпејца | 2 | 560 | 2,5 | 2.800,00 |
| с.Лакочереј | 2 | 650 | 2,5 | 3.250,00 |
| с.Лескоец | 2 | 1.100 | 2,5 | 5.500,00 |
| с.Косел | 2 | 1.000 | 2,5 | 5.000,00 |
| с.Велгошти | 2 | 1.900 | 2,5 | 9.500,00 |
| нас.„Рача“ | 2 | 690 | 2,5 | 3.450,00 |
| нас.„Лагадин“ | 2 | 810 | 2,5 | 4.050,00 |
| с.Свиништа | 1 | 1.500 | 2,5 | 3.750,00 |
| с.Опеница | 1 | 740 | 2,5 | 1.850,00 |
| с.Куратица | 1 | 4.300 | 2,5 | 10.750,00 |
| с.Љубаништа | 2 | 1.200 | 2,5 | 3.000,00 |
| Вкупно: |  |  |  | 297.999,00 |

За одржување на локалитетот „Кале“ потребен е постојан тим од 3 ( тројца ) работници кои ќе вршат редовно косење на тревата по патеките, одржување на дрвниот фонд со навремено отстранување на сувите гранки и заболените стебла како и редовно чистење од разни отпадоци. За таа цел на годишно ниво потребни се 450.000,00 денари.

- Подигање нови и реконструкција на парковски површини

| Подигање нови и реконструкција на парковски површини | 1.800.000,00 |
| --- | --- |
|  | 1.800.000,00 |

| ОПИС | Предвидени средства |
| --- | --- |
| Вкупно за одржување и користење на паркови и зеленило | 8,222,456.00 |
| За одржување на локалитет „Кале“ | 450,000.00 |
| Подигање и реконструкција на парковски површини | 1,800,000.00 |
| Изградба на експлоатационен бунар за вода за наводнување | 0.00 |
| Изградба на системи за наводнување | 300,000.00 |
| Потрошена вода за наводнување на паркови и жардињери | 1,300,000.00 |
| Вкупно за 2022 година | 12.072.456,оо |

Оваа Нацрт Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-12305/22                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

06.12.2021год.                                                                Претседател,

О х р и д                                                                          Сашо Донев