| НАСЛОВ НА МАТЕРИЈАЛОТ: | НАЦРТ - П Р О Г Р А М А ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА 2021 ГОДИНА |
| --- | --- |
| ПРЕДЛАГАЧ: | Градоначалник на Општина Охрид |
| ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ: | Член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19) |
| ПРЕТСТАВНИК: | Томе Наневски |
| ОБРАБОТУВАЧ: | Стручна служба |
| НАДЛЕЖНОСТ: | Совет на општина Охрид |

Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната:

НАЦРТ-ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ

ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА  2021 ГОДИНА

Програмата се однесува на изградба и реконструкција на локални патишта и улици во населени места за периодот од 2021година. Преку оваа програма ќе се реализираат проекти кои се од суштинско значење за жителите кои живеат во населените места и гравитираат кон нив со што во голем дел ќе се подобри квалитетот на нивниот живот.

Извори на финансирање:

-  Буџет на Општина Охрид

- Јавно претпријатие за државни патишта

- Агенција за рурален развој

- Министерство за финансии

Реализација на програмата е од Буџет на Општина Охрид

| 1.ИЗГРАДБА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ НА УЛИЧНА ПАТНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО ОПШТИНА ОХРИД |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Опис | Предвидени средства |
| А | ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕЛАБОРАТИ, СТРУЧНА РЕВИЗИЈА И СТРУЧЕН НАДЗОР |  |
| 1 | Изработка на проектна и техничка документација | 550.000,oo |
| 2 | Стручна ревизија на проекти | 150.000,oo |
| 3 | Изработка на елаборати за животна средина на проекти | 100.000,oo |
| 4 | Вршење на стручен надзор на изградба на објекти | 600.000,oo |
| 5 | Сообраќајна студија за град Охрид | 4.200.000,оо |
|  | ВКУПНО ЗА А | 5.600.000,oo |
| Б | ИЗГРАДБА НА УЛИЧНА ПАТНА МРЕЖА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО ОПШТИНА ОХРИД |  |
| 1 | Изградба , реконструкција на улична патна мрежа, крпење на ударни дупки и асвалтирање на тесни улици во населените места во Општина Охрид | 9.000.000,oo |
| 2 | Изградба на локалне пат за црква Св.Никола во село Велгошти | 11.500.000,оо |
|  | ВКУПНО ЗА Б | 20.500.000,oo |
| В | ИЗГРАДБА, САНАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МОСТОВИ , ПРОПУСТИ И ПОТПОРНИ ЗИДОВИ |  |
|  | Изградба, санатија и рехабилитација на мостoви , пропусти и потпорни зидови на улична патна мрежа во населени места и локални патишта | 3.000.000,oo |
|  | ВКУПНО ЗА В | 3.000.000,oo |
| Г | ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТРОТОАРИ И ДРУГИ ПОВРШИНИ СО БЕХАТОН ЕЛЕМЕНТИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА ОХРИД | 2.200.000,oo |
|  | ВКУПНО ЗА Г | 2.200.000,оо |
|  | Вкупно за А, Б, В и Г | 31.300.000,oo |
|  | Од буџетот на Опшина Охрид за 2021 година се предвидени сретства во износ од 31.300.000 ,оо денари |  |
|  | РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА ОХРИД, ПРЕКУ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ СО СРЕТСТВА ОДОБРЕНИ ПРЕКУ КРЕДИТНИ ЛИНИИ |  |
| Ред. Бр. | Опис | Предвидени средства |
| 1 | Реконструкција на локален пат за село Куратица во должина од 5.500 метри | 32.700.000,оо |
| 2 | Изградба на дел од локален пат за село Плаќе | 10.000.000,оо |
| 3 | Реконструкција на патниот правец за село Завој | 10.300.000,оо |
| 4 | Реконстркција на патен правец с.Свиништа | 10.500.000,оо |
| 5 | Реконструкција на локален пат за село Расино во должина од 3300 метри | 18.500.000,оо |
| 6 | Реконструкција на локален пат што води од Регонален пат Охрид-Св Наум до автокамп Љубаништа во должина од 990 метри | 7.100.000,оо |
| 7 | Изградба на патен правец од с.Лакочереј до с.Лескоец | 12.000.000,оо |
| 8 | Изградба на локален пат од село Свиништа до црква Св.Богородица во должина од 1050 метри | 5.500.000,oo |
|  | ВКУПНО | 106.600.000,оо |

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-10720/79                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

04.12.2020год.                                                                         Претседател,

О х р и д                                                                              Живка Ангелоска