| НАСЛОВ НА МАТЕРИЈАЛОТ: | НАЦРТ-РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА 2021-2023 ГОДИНА |
| --- | --- |
| ПРЕДЛАГАЧ: | Градоначалник на Општина Охрид |
| ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ: | Член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19) |
| ПРЕТСТАВНИК: | Томе Наневски |
| ОБРАБОТУВАЧ: | Стручна служба |
| НАДЛЕЖНОСТ: | Совет на општина Охрид |

Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната:

НАЦРТ-РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ЗА 2021-2023 ГОДИНА

Развојна Програмата за уредување на градежно земјиште за 2021-2023 година, изработена од Секторот за комунални дејности , сообраќај и улици -  ги одредува насоките за решавање на комуналните проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани, притоа обезбедувајќи основни услови за развој на општината и зголемување на квалитетот на живеење на нашите граѓани.

Изработена е врз основа на анализите направени за можната реализација на урбанистичките планови во наредниот период, писмените забелешки на граѓаните, разговорите со дел од жителите на општината, редовните контакти на Градоначалникот и стручните служби, со одборите на МЗ, програмите на УЗ кои се доставуваат до општинските служби, како и согледувањата на стручните служби.

Согледувајќи го погоре изнесеното, направен е предмер пресметка за висината на инвестициите, врз основа на цените и вредноста на реализираните проекти во минатите години.

Имајќи ја предвид реалната ситуација и проблемите со кои се соочува Општина Охрид на финансиски план, сепак се надеваме дека оваа програма ќе биде реализирана во целост, а со тоа ќе одговориме во најголем дел на потребата на граѓаните.

Со оваа програма посебно се опфатени следните сегменти, и тоа:

-изработка на урбанистички планови;

-подготвување и расчистување на земјиштето со посебен акцент на решавање на имотно-правните односи;

-изработка на водоводна, канализациона и мрежа за одводни води;

-асфалтирање, тампонирање, поставување на улични рабници и поплочување на тротоари;

На дел од улиците ќе се врши делумна санација на истите, на дел тампонирање, на дел целосна санација и тоа по однос на целосната инфраструктура.

За целосна реализација на ова програма, потребно е да се реши финансирањето на истата, па за таа цел ги предлагаме следните извори на финансирање.

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

А) Надомест за уредување на градежно земјиште

Б) Изворни приходи на општината

В) Средства од разни домашни и меѓунардни институции

ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Во овој дел се регулира решавањето на имотно-правните односи и исплаќањето надоместок за експропријација на земјиште.

Со овие средства се предвидува да се решат дел од имотно-правните односи и експропријација на земјиште за предмети кои се доставени од правни и физички лица а се однесуваат на спроведување на детални урбанистички планови..

1. РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  - А-

| Ред. Бр. | Опис | Предвидени средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства за експропријација на земјиште за отварање на пристапни патишта и улици согласно детални урбанистички планови | 25.000.000.оо |
| 2 | Плаќање на стари обврски по судски решенија | 45.000.000.оо |
|  | ВКУПНО за А | 70.000.000.оо |

| Б. АСФАЛТИРАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПРИСТАПНИ ПАТИШТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Опис |  | Предвидени средства |  |  |
| 1 | Изработка на проектна и техничка документација |  | 4.500.000,oo |  |  |
| 2 | Стручна ревизија на проекти |  | 600.000,oo |  |  |
| 3 | Изработка на елаборати за животна средина за проекти |  | 900.000,oo |  |  |
| 4 | Вршење на стручен надзор на изградба, реконструкција и одржавање на објекти |  | 5.000.000,oo |  |  |
| 5 | Реконструкција на улица “Илинденска“ |  | 6.500.000,оо |  |  |
| 6 | Реконструкција на ул. „ 7 – Ми Ноември“ потег од пресек со ул. „ Егејска“ до пресек со ул. „Македонски Просветители“ |  | 7.700.000, оо |  |  |
| 7 | Реконструкција на улица “Јане Сандански“ |  | 9.100.000,оо |  |  |
| 8 | Реконструкција на ул. „ Јане Сандански “ – потег од кружна крстосница кај Комерцијална Банка до пресек со ул. „ Кеј Македонија“ |  | 6.400.000, оо |  |  |
| 9 | Реконструкција на ул. „ Спас Банџов“ пресек од ул. „ Партизанска “ до „ Кеј Македонија“ |  | 2.500.000, оо |  |  |
| 10 | Реконструкција на ул. „ Будва“ – потег од пресек со ул. „Железничка“ до пресек со ул.„ Прилепска“ |  | 8.200.000, оо |  |  |
| 11 | Реконструкција на краци на ул. „ Славеј Планина “ |  | 9.500.000, оо |  |  |
| 12 | Реконструкција на улица “Крум Точко“ |  | 11.000.000,оо |  |  |
| 13 | Реконструкција на улица “Абас Емин“ |  | 17.700.000,оо |  |  |
| 14 | Санација на улична патна мрежа во град Охрид и асвалтирање на тесни улици |  | 40.000.000,оо |  |  |
| 15 | Реконструкција на постојни кружни крстосница |  | 5.000.000,оо |  |  |
| 16 | Изградба и уредување на паркинг места |  | 14.000.000,оо |  |  |
| 17 | Реконструкција на улица “Марко Цепенков“ |  | 1.000.000,oo |  |  |
| 18 | Реконструкција на улична патна мрежа во населба Х. Узунов |  | 18.500.000,oo |  |  |
| 19 | Реконструкција на тротоар, велосипедски патеки на ул. 15 ти Корпус, изградба на тротоари и велосипедски патеки на ул. 15 ти Корпус |  | 5.250.000,оо |  |  |
| 20 | Изградба на завршен дел од улица “Партизанска“ |  | 5.000.000,оо |  |  |
| 21 | Реконструкција на улица “Македонски Просветители“ дел 2 |  | 15.000.000,оо |  |  |
| 22 | Реконструкција на улица “Момчило Јорданоски“ |  | 5.000.000,oo |  |  |
| 23 | Реконструкција на улица “Ѓорче Петров“ |  | 4.500.000,oo |  |  |
| 24 | Реконструкција на улица “Кленоец“ |  | 7.500.000,oo |  |  |
| 25 | Изработка на геодетски елаборати |  | 1.800.000,оо |  |  |
| 26 | Изработка на проектно техничка документација за гасификација |  | 3.000.000,оо |  |  |
|  | ВКУПНО за Б |  | 220. 150.000,oo |  |  |
| В ПОПЛОЧУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА ТРОТОАРИ И УЛИЦИ |  |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | Опис |  | Предвидени средства |  |  |
| 1 | Поплочување и одржавање на улици во УЗ Стар Град |  | 5.000.000,оо |  |  |
| 2 | Уредување на тротоари во УЗ Центар |  | 4.000.000,оо |  |  |
| 3 | Поплочување пешачка патека во УЗ Воска |  | 1.600.000,оо |  |  |
| 4 | Поплочување на тротоари во нас. Далјан |  | 600.000,оо |  |  |
| 5 | Доизградба на тротоари по должина на улицата 8-ми Септември |  | 500.000,оо |  |  |
| 6 | Тампонирање на улици и пристапни патишта |  | 5.000.000,оо |  |  |
| 7 | Поплочување и одржавање на други улици, тротоари и пристапни патеки |  | 6.000.000,оо |  |  |
|  | ВКУПНО за В |  | 22.700.000,оо |  |  |
| Г | ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА УРБАНА И ДРУГА ОПРЕМА |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | опис |  | Предвидени средства |  |  |
| 1 | Набавка и одржување на урбана опрема |  | 5.000.000,оо |  |  |
| 2 | Изградба и опремување на автобуски постојки |  | 3.000.000,оо |  |  |
| 3 | Поставување на рампи и ступчиња и држачи за улици со голем надолжен наклон |  | 3.000.000,оо |  |  |
|  | ВКУПНО за Г |  | 11.000.000,оо |  |  |
| Д | ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | опис |  | Предвидени средства |  |  |
| 1 | Пертерно уредување на плоштад “Крушевска Република“ |  | 15.000.000,оо |  |  |
| 2 | Санација и изградба на ѕидови во Општина Охрид |  | 9.000.000,oo |  |  |
| 3 | Уредување на речни корита и канали |  | 25.000.000, оо |  |  |
| 4 | Санација и изградба на мостови во Општина Охрид |  | 6.000.000, оо |  |  |
|  | ВКУПНО за Д |  | 55.000.000,оо |  |  |
| Ѓ. | ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА |  |  |  |  |
| Ред. Бр. | опис |  | Предвидени средства |  |  |
| Ѓ | Изградба и реконструкција на детско игралиште во Општина Охрид |  | 6.500.000,оо |  |  |
| E | Изградба и реконструкција на велосипедски ленти и патеки |  | 7.000.000,оо |  |  |
|  | ВКУПНО за А, Б , В , Г, Д , Ѓ, Е, |  | 392.350.000,оо |  |  |
| Ред. Бр. | опис |  | Предвидени средства |  |  |
|  | Извор на финансирање на развојната програмата е: Буџет на Општина Охрид за период 2021-2023 година |  | 392.350.000,оо |  |  |
| Проекти што ќе се финансираат преку надворешни домашни и меѓународни институции - Реконструкција на Кеј Македонија .......................................... 61.500.000,оо - Реконструкција на ул. „ Македонски Просветители“ .............39.500.000, оо |  |  |  |  |  |

2. ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА  2021  година

НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА  - А-

|  | Ред. Бр. | Опис |  |  |  |  | Предвидени средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Средства за експропријација на земјиште за отварање на пристапни патишта и улици согласно детални урбанистички планови |  |  |  |  | 10.000.000,oo |
|  | 2 | Плаќање на стари обврски по судски решенија |  |  |  |  | 38.000.000,oo |
|  | 3 | Рушење на објекти |  |  |  |  | 2.500.000,оо |
|  |  | ВКУПНО за А |  |  |  |  | 50.500.000,oo |
|  | Б. АСФАЛТИРАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ПРИСТАПНИ ПАТИШТА |  |  |  |  |  |  |
|  | Ред. Бр. |  | Опис |  |  | Предвидени средства |  |
|  | 1 |  | Изработка на проектна и техничка документација |  |  | 2.500.000,oo |  |
|  | 2 |  | Стручна ревизија на проекти |  |  | 150.000,oo |  |
|  | 3 |  | Изработка на елаборати за животна средина за проекти |  |  | 150.000,oo |  |
|  | 4 |  | Вршење на стручен надзор на изградба, реконструкција и одржавање на објекти |  |  | 1.500.000,oo |  |
|  | 5 |  | Реконструкција на ул. „ Јане Сандански “ - потег кружна крстосница со ул. „ Туристичка“ до кружна крстосница кај Болница |  |  | 9.100.000, оо |  |
|  | 6 |  | Реконструкција на ул. „ Јане Сандански “ – потег од кружна крстосница кај Комерцијална Банка до пресек со ул. „ Кеј Македонија“ |  |  | 6.400.000, оо |  |
|  | 7 |  | Изградба и реконструкција на паркинг места |  |  | 1.000.000,оо |  |
|  | 8 |  | Санација на улична патна мрежа во град Охрид и асвалтирање на тесни улици |  |  | 11.000.000,оо |  |
|  | 9 |  | Реконструкција на постојни кружни крстосници |  |  | 2.500.000,оо |  |
|  | 10 |  | Реконструкција на ул. „ Спас Банџов“ пресек од ул. „ Партизанска “ до „ Кеј Македонија“ |  |  | 2.500.000, оо |  |
|  | 11 |  | Реконструкција на ул. „ Будва“ – потег од пресек со ул. „Железничка“ до пресек со ул.„ Прилепска“ |  |  | 8.200.000, оо |  |
|  | 12 |  | Реконструкција на краци на ул. „ Славеј Планина “ |  |  | 6.500.000, оо |  |
|  | 13 |  | Реконструкција на ул. „ 7 – Ми Ноември“ потег од пресек со ул. „ Егејска“ до пресек со ул. „Македонски Просветители“ |  |  | 7.700.000, оо |  |
|  |  |  | Реконструкција на улица “Абас Емин“ |  |  | 15.700.000,оо |  |
|  | 14 |  | Реконструкција на тротоар, велосипедски патеки на ул. 15 ти Корпус, изградба на тротоари и велосипедски патеки на ул. 15 ти Корпус |  |  | 3.250.000,оо |  |
|  | 15 |  | Изработка на геодетски елаборати |  |  | 600.000,оо |  |
|  | 16 |  | Средства наменети за плаќање за изведени работи во 2020 година а ќе се плаќаат во 2021 година |  |  | 5.000.000,оо |  |
|  |  |  | ВКУПНО за Б |  |  | 83.750.000,оо |  |
| В. |  |  | ПОПЛОЧУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА ТРОТОАРИ И УЛИЦИ |  |  |  |  |
|  | Ред. Бр. |  | Опис |  |  | Предвидени средства |  |
|  | 1 |  | Поплочување и одржавање на улици, тротоари и пристапни патеки |  |  | 5.000.000,оо |  |
|  | 2 |  | Преуред. на гранитни коцки на улица „ Коста Абраш“ |  |  | 3.000.000,оо |  |
|  | 3 |  | Тампонирање на улици и пристапни патишта |  |  | 2.000.000,оо |  |
|  |  |  | ВКУПНО за В |  |  | 10.000.000,оо |  |
|  | ПОСТАВУВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ НА УРБАНА И ДРУГА ОПРЕМА |  |  |  |  |  |  |
|  | Ред. Бр. |  | опис |  |  | Предвидени средства |  |
|  | 1 |  | Набавка и одржување на урбана опрема |  |  | 3.000.000,оо |  |
|  | 2 |  | Изградба и опремување на автобуски постојки |  |  | 1.200.000,оо |  |
|  |  |  | ВКУПНО за Г |  |  | 4.200.000,оо |  |
|  | Д |  | ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ |  |  |  |  |
|  | Ред. Бр. |  | опис |  |  | Предвидени средства |  |
|  | 1 |  | Партерно уредување на плоштад “Крушевска Република“ |  |  | 15.000.000,оо |  |
|  | 2 |  | Санација и изградба на потпорни ѕидови во Општина Охрид |  |  | 3.500.000,оо |  |
|  | 3 |  | Уредување на речни корита и канали |  |  | 10.000.000, оо |  |
|  | 4 |  | Санација и изградба на мостови во Општина Охрид |  |  | 2.000.000, оо |  |
|  |  |  | ВКУПНО за Д |  |  | 30.500.000, oo |  |
|  | Ѓ. |  | ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА |  |  |  |  |
|  | Ред. Бр. |  | опис |  |  | Предвидени средства |  |
|  | Ѓ |  | Изградба и реконструкција на детско игралиште во Општина Охрид |  |  | 3.500.000,оо |  |
|  | E |  | Изградба и реконструкција на велосипедски ленти и патеки |  |  | 2.500.000,оо |  |
|  |  |  | ВКУПНО за А, Б , В , Г, Д , Ѓ, Е |  |  | 184.950.000, оо |  |
|  |  |  | Извор на финансирање на програмата е: Буџет на Општина Охрид за период 2021 година |  |  | 184.950.000, оо |  |

|  | РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ВО ОПШТИНА ОХРИД, ПРЕКУ ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ СО СРЕТСТВА ОДОБРЕНИ ПРЕКУ КРЕДИТНИ ЛИНИИ |
| --- | --- |

| Ред. Бр. | Опис | Предвидени средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкција на улица “Македонски Просветители“ дел 1 | 39.500.000,oo |
| 2 | Реконструкција на улица “Илинденска“ | 6.500.000,оо |
| 3 | Реконструкција на улица “7-ми Ноември“ | 24.300.000,оо |
| 4 | Реконструкција на улица “Јане Сандански“ | 14.100.000,оо |
| 5 | Реконструкција на улица “Крум Точко“ | 11.000.000,оо |
| 6 | Реконструкција на улица “Абас Емин“ | 23.600.000,оо |
| 7 | Изградба на завршен дел од улица “Партизанска“ | 5.000.000,оо |
| 8 | Изработка на проектно техничка документација за гасификација | 1.800.000,оо |
| 9 | Реконструкција на улица “Македонски Просветители“ дел 2 | 15.000.000,оо |

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-10720/82                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

04.12.2020год.                                                                         Претседател,

О х р и д                                                                              Живка Ангелоска