| НАСЛОВ НА МАТЕРИЈАЛОТ: | НАЦРТ - РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНА ВОДА ЗА 2021-2023 ГОДИНА |
| --- | --- |
| ПРЕДЛАГАЧ: | Градоначалник на Општина Охрид |
| ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ: | Член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19) |
| ПРЕТСТАВНИК: | Томе Наневски |
| ОБРАБОТУВАЧ: | Стручна служба |
| НАДЛЕЖНОСТ: | Совет на општина Охрид |

Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08,10/10, 05/11,09/14,14/14 и 10/19), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 04.12.2020 година, ја донесе следната:

НАЦРТ- РАЗВОЈНА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ

НА ОТПАДНА ВОДА ЗА 2021-2023 ГОДИНА

Со програмата за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадна вода за 2021-2023 година  ќе се реализираат инфраструктурни зафати кои се тесно поврзани со изградба на системи за одведување на канализациона и одпадна вода како и изградба на системи за одведување на атмосверска канализација. Посебен акцент ќе се стави на реализација на проекти поврзани со одведување на атмосверска канализација.

| 1. | ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Опис |  | Предвидени средства |  |
| 1 | Изградба на улична фекална канализација на дел ул.“Туристичка“ од Бензинска пумпа Окта до улица Ариф Мустафа ф 400, ф 280 и ф 300, L=300м 1-ва ФАЗА |  | 2.000.000,oo |  |
| 2 | Преприклучување на нова фекална канализација на улица “Абас Емин“ |  | 2.500.000,oo |  |
| 3 | Изградба на улична фекална канализација на краци во село Лескоец |  | 1.000.000,оо |  |
| 4 | Изградба на улична фекална канализацијаи реконструкција на постојна мрежа во Општина Охрид согласно реализација на урбанистички плански документации |  | 4.000.000,oo |  |
| 5 | Чистење на канализациона мрежа и канализациони шахти |  | 500.000,оо |  |
| 6 | Нивелирање на канализциони шахти и промена на капаци |  | 1.500.000,oo |  |
| 7 | Изработка на проектна документација за фекална канализација |  | 500.000,оо |  |
|  | ВКУПНО |  | 12. 000.000,оо |  |
|  | 2. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА |  |  |  |
| Ред. Бр. | опис | Предвидени средства |  |  |
| 1 | Изградба на атмосферска канализација на ул. “7-ми Ноември“ (од ул.Егејска до кружен тек кај Здружение на возачи) ф 500 и ф 400, Л=760 м 1- ва фаза | 2.000.000,оо |  |  |
| 2 | Изградба на атмосферска канализација на ул. “15-ти Корпус“ (од кружен тек кај Здружение на возачи до влез во с.Лескоец) ф 315, ф 400, ф 500 и ф 630, Л=1.970 м | 4.600.000, oo |  |  |
| 3 | Изградба на атмосферска канализација на ул. “Гоце Делчев“ 1-ва фаза | 2.000.000,оо |  |  |
| 4 | Чистење на атмосверска канализациона мрежа и шахти | 500.000,oo |  |  |
| 5 | Изработка на проектна документација за атмосверска канализација | 1.000.000,oo |  |  |
|  | ВКУПНО | 10.100.000,oo |  |  |
|  | ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР ЗА 2021 ГОДИНА |  |  |  |
|  | Изградба фекална канализација | 12.000.000,оо |  |  |
|  | Изградба атмосферска канализација | 10.100.000,oo |  |  |
|  | Вкупно за фекална и атмосферска канализација | 22.100.000,oo |  |  |
|  | Извор на финансирање на програмата е: Буџет на Општина Охрид за период 2021 година | 22.100.000,oo |  |  |

| 3. | ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | опис |  | Предвидени средства |  |
| 1 | Изградба на улична фекална канализација на дел ул.“Туристичка“ од Бензинска пумпа Окта до улица Ариф Мустафа и новопредвидени краци ф 400, Л=280 м и ф 300, L=300 м |  | 4.950.000,оо |  |
| 2 | Изградба на потисен цевковод за фекални води од пумпна станица на ул. “Коста Абраш” ф 110, Л=120 м |  | 500.000,оо |  |
| 3 | Преприклучување на нова фекална канализација на улица “Абас Емин“ |  | 2.200.000,оо |  |
| 4 | Преприклучување на нова фекална канализација на улица “Јане Сандански“ |  | 700.000,оо |  |
| 5 | Изградба на улична фекална канализација на краци во село Лескоец |  | 2.000.000,оо |  |
| 6 | Изградба на улична фекална канализација на краци во село Велгошти |  | 1.500.000,оо |  |
| 7 | Изградба на улична фекална канализацијаи реконструкција на постојна мрежа во Општина Охрид согласно реализација на урбанистички плански документации |  | 12.000.000,оо |  |
| 8 | Чистење на канализациона мрежа и канализациони шахти |  | 1.500.000,оо |  |
| 9 | Нивелирање на канализциони шахти и промена на капаци |  | 6.000.000,оо |  |
| 10 | Изработка на проектна документација за фекална канализација |  | 3.000.000,оо |  |
|  | ВКУПНО |  | 34.350.000,oo |  |
|  | 4.ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА |  |  |  |
| Ред. Бр. | опис | Предвидени средства |  |  |
| 1 | Изградба на атмосферска канализација на ул. “7-ми Ноември“ (од ул.Егејска до кружен тек кај Здружение на возачи) ф 500 и ф 400, Л=760 м | 8.200.000,оо |  |  |
| 2 | Изградба на атмосферска канализација на ул. “Гоце Делчев“ | 9.900.000,оо |  |  |
| 3 | Чистење на атмосверска канализациона мрежа и шахти | 4.500.000,оо |  |  |
| 4 | Изработка на проектна документација за атмосферска канализација | 4.500.000,оо |  |  |
| 5 | Изградба на атмосферска канализација на ул “Васил Главинов“ ф 300, L=700 м | 4.400.000,оо |  |  |
| 6 | Изградба на атмосферска канализација на дел од ул. “Момчило Јорданоски“ ф 400, L=1000 м | 9.000.000,оо |  |  |
| 7 | Изградба на атмосферска канализација на ул “Веле Марко“ ф 400, L=380 м | 3.500.000,оо |  |  |
| 8 | Изградба на атмосферска канализација на ул. “15-ти Корпус“ (од кружен тек кај Здружение на возачи до влез во с.Лескоец) ф 315, ф 400, ф 500 и ф 630, Л=1.970 м | 4.600.000, oo |  |  |
|  | ВКУПНО | 48.600.000,оо |  |  |

|  | ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР ЗА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Изградба фекална канализација за период 2021-2023 | 34.350.000,oo |
|  | Изградба атмосферска канализација за период 2021- 2023година | 48.600.000,оо |
|  | Вкупно за фекална и атмосферска за период 2021-2023 година | 82.950.000, oo |

|  | 5. ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА И АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИРАНА ОД БУЏЕТ НА Р.МАКЕДОНИЈА И СРЕТСТВА ОД ДОМАШНИ МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | опис | Предвидени средства |  |
| 1 | Изградба на улична фекална канализација и пречистителна станица во село Трпејца | 61.500.000,оо |  |
| 2 | Изградба на улична фекална и атмосферска канализација за улица “Абас Емин” | 26.000.000,оо |  |

Оваа Нацрт Програма  влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број 08-10720/80                                                СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

04.12.2020год.                                                                         Претседател,

О х р и д                                                                              Живка Ангелоска