| НАСЛОВ НА МАТЕРИЈАЛО: | ## ПРЕДЛОГ - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТА И УЛИЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОД ОД ДЕКЕМВРИ 2025-ДЕКЕМВРИ 2026 ГОДИНА |
| --- | --- |
| ПРЕДЛАГАЧ: | Градоначалник на Општина Охрид |
| ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ: | член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) |
| ПРЕТСТАВНИК: | Тони Иваноски |
| ОБРАБОТУВАЧ: | Стручна служба |
| НАДЛЕЖНОСТ: | Совет на општина Охрид |

Врз основа нa член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден 30.09.2024 година, ја донесе следната:

## ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА СЛУЖБАТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ  НА ПАТИШТА И УЛИЦИ  НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОД ДЕКЕМВРИ 2025-ДЕКЕМВРИ 2026  ГОДИНА

- Вовед

Предлог Оперативната Програма за одржување и функционирање на служба за зимско одржување на патишта и улици на подрачјето на Општина Охрид, е изработена соогласно потребите на граѓаните на Општина Охрид за одвивањена непречен и безбеден сообраќај како и врз основа на надлежностите на Општина Охрид а соогласно законските прописи и тоа  Законот за безбедност  на сообраќајот на патиштата, (Сл. Весник на РМ бр. 169/15) Законот за патишта (Сл. Весник на РМ бр. 84/2008) како и подзаконските акти.

Одржувањето на коловозните површини и нивното оспособување за нормален сообраќај во зимски услови, претставува важна потреба на граѓаните и стопанството, бидејќи се можни нарушувања и прекин на нормалното одржување на сообраќајот во градот и населените места, особено при изненадувањето од временските услови, а посебно важно е соодветно извршена подготовка на надлежните субјекти како и редовно пратење на метеоролошките услови на интернет сајтовите со цел навремено почнување на активностите за чистење на снегот.

За целосно спроведување на Оперативната Програма за одржување и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општина Охрид, покрај горенапишаните подготовки треба да се обезбеди добра соработка со СВР- Охрид и Секцијата на Македонија пат- Охрид со цел заедннички да се одговори на потребите во дадени услови.

Исто така граѓаните и другите правни лица мора да го почитуваат комуналниот ред односно да ги чистат тротоарите и коловозите пред своите куќи односно деловни објекти, како и со своите возила да не го попречуваат движењето на сообраќајот во овој случај движењето на специјалните возила за чистење на снег. Само со меѓусебна координација и навремено извршување на своите задачи на сите погоре спомнати субјекти ќе се постигне ефект во отстранувањето на снегот од коловозите и тротоарите , а со тоа и нормално одвивање на сообраќајот во зимски услови.

- Цел на програмата

Оперативната Програма за одржување и функционирање на службата за зимско одржување на патишта и улици на подрачјето на Општина Охрид, приградските и селските населби, има за цел  да предвиди ефикасно организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Охрид опфатено со основниот Урбанистички план како и на целата територија на Општина Охрид и тоа преку одредување на обемот на работата и нивото на чистење на снегот и голомразиците од коловозните површини, дефинирање на работите и задолженија на носителите за реализација на програмата и дефинирање на обврските на сите учесници во реализација на програмата.

Тргнувајќи од основната цел на Оперативната Програма за одржување и функционирање на служба за зимско одржување на патишта и улици на подрачјето на Општина Охрид, физичкиот обем на работите е утврден согласно приоритетот за оспособување на коловозите за функционирање на сообраќајот. Приоритет при чистење на снегот и голомразицата им се дава на улиците по кои се одвива градскиот додека одржувањето на меѓуградскиот сообраќај односно магистралните и регионални патишта како и улиците кои се трансферзала на истите се обврска на Секцијата на Македонија Пат - Охрид. Утврдувањето на приоритетните улици по категории го утврдува Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици при Општина Охрид.

Преглед на улици  предвидени во Предлог Оперативна Програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на град Охрид, приградските и селските населби во 2025/26

година:

|  | 1-ва група на улици |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Јане Сандански |  |
| 2 | ул. Питу Гули |  |
| 3 | ул. 7-ми Ноември |  |
| 4 | ул. Македонски Просветители |  |
| 5 | ул. Партизанска |  |
| 6 | ул. Димитар Влахов |  |
| 7 | ул. Абас Емин |  |
| 8 | ул. Кирил и Методиј |  |
| 9 | ул. Илинденска |  |
| 10 | ул. Гоце Делчев |  |
| 11 | ул. Марко Цепенков ( од кружна крстосница кај болница до кружна крстосница со Момчило Јорданоски) |  |
| 12 | ул. Момчило Јорданоски ( од кружна крстосница до населба Гоце Делчев) |  |
| 13 | ул.Сирма Војвода |  |
| 14 | ул. Кузман Јосифоски |  |
| 15 | ул. Марко Нестороски |  |
| 16 | ул. Коста Абраш |  |
| 17 | ул. Самоилова |  |
| 18 | ул. Асном |  |
| 19 | Кеј Македонија |  |
|  | 2-ра група на Улици: |  |
| 1 | ул. Стив Наумов |  |
| 2 | ул. Даме Груев |  |
| 3 | ул. Карпош Војвода |  |
| 4. | ул. Марко Цепенков ( од кружна крстосница до Стобекс) |  |
| 5 | ул. Ристо Чадо ( од Здружение на возачи до Стобекс) |  |
| 6 | ул. 1-ва Македонска Ударна Бригада ( од ул.Питу Гули до Стобекс) |  |
| 7 | ул. Живко Чинго ( од ул.15-ти Корпус до ОУ Живко Чинго) |  |
|  | 3-та група на Улици: |  |
| 1 | ул. Стив Наумов ( од Булевар Туристичка до ул.8-ми Март) |  |
| 2 | ул. 8-ми Март (од ул.Железничка до ул.Стив Наумов) |  |
| 3 | ул.Распаќе |  |
| 4 | ул. Галичица |  |
| 5 | ул. Ванчо Николески |  |
| 6 | ул. Карпош Војвода |  |
| 7 | ул. Момчило Јорданоски ( од ул.Марко Цепенков до ул.1-ва Макед.Ударна Бригада) |  |
| 8 | ул. Егејска |  |
| 9 | ул. Ариф Мустафа |  |
| 10 | ул.„ Ванчо Питошески |  |
| 11 | ул. Бистрица |  |
| 12 | Улици во населба Радојца Новичиќ |  |
|  | 4-та група на Улици: |  |
| 1 | ул. 8-ми Септември |  |
| 2 | ул. Лазо Трпоски |  |
| 3 | ул.Никола Карев |  |
| 4 | ул. Кузман Капидан |  |
| 5 | ул. Беќир Али Риза |  |
| 6 | ул. Крали Марко |  |
| 7 | ул.„ Никола Петров Русински |  |
| 8 | ул.„ Васил Стефоски |  |
| 9 | ул. Дејан Војвода |  |
| 10 | комплекс згради нас.Христо Узунов |  |
| 11 | ул.„ Богомилска |  |
| 12 | ул.Васил Главинов |  |
| 13 | ул. Ѓорче Петров |  |
| 14 | ул. Вангел Николоски |  |
| 15 | ул. Трајче Дојчиноски |  |
| 16 | ул. 1-ви Мај |  |
| 17 | ул. Александар Гушо |  |
| 18 | ул. Мирче Ацев |  |
| 19 | Улици во населба Железничка |  |
|  | Приградски и селски населби: |  |
|  | Машинско и рачно чистење на локалните патишта до сите населени места во Општина Охрид |  |

| Приградски и селски населби: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дел 1 | Дел2 | Дел3 |
| - с.Елшани - с.Коњско - Населба Исток - Населба Рача - с.Велестово - с.Рамне | - Прентов Мост - Куратица - с.Свиништа - с.Речица - с.Плаќе - с.Завој - с.Косел - с.Вапила - с.Ливоишта - с.Расино - с.Сирула - с.Опеница | - с.Г.Лакочереј - с.Д.Лакочереј - с.Орман - с.Подмоље 21 с.Велгошти 22 с Рамне - с.Лескоец - с.Скребатно |

Во зависност од потребите и условите на теренот, а по однапред добиен налог и согласност од страна на Секторот за комунален развој, сообраќај и улици при Општина Охрид ќе се врши зимско одржување на пристапните патишта.

За успешно реализирање на Оперативната Програма за зимско одржување во зависност од потребите Општина Охрид ќе се користат опремата и сретствата на ЈП Охридски Комуналец од Охрид со помош согласно потребите и од другите јавни претпријатија а за поуспешна реализација ќе се користи опрема и средства од други  правни лица со кои ќе  склучи соодветни договори преку распишување на Јавен Повик, кој се однесува на Услуги од механизација на зимско одржување и рачно чистење на снег, одрони од камења и земја, чистење на банкини од тревнати површини и дрва покрај патот, кој ќе се реализира преку формирање на 4 (четири) пакети.

| Прв пакет | Втор Пакет | Трет Пакет | Четврти Пакет |
| --- | --- | --- | --- |
| Патни правци: Охрид – Д.Лакочереј – Г.Лакочереј ул.„Радојца Новичиќ“ ул.„Српница“ ул.„130“ ул.„Петрино“ ул. "Кленоец" Охрид-с.Орман-с.Д.Лакочереј ул."Прилепска" ул."Винковачка" ул."Будва" сите мали улици опфатени во територијата со овие улици | Патни правци: ул.„8-ми Март“ ул.„Јабланица“ ул.„Стив Наумов“ ул."Крале Марко" ул."Дејан Војвода" ул."Бистрица" ул."Ариф Мустафа" ул."Аџи Мустафа" ул.Никола П.Русински сите мали улици опфатени во територијата со овие улици | Патни правци: Охрид – с.Рамне; Охрид – с.Велестово; Регионален пат 501 – Рача; Регионален пат 501 – с.Коњско; Регионален пат 501 – с.Елшани; Регионален пат 501 – нас. Исток; Регионален пат 501 – нас. Св.Стефан. сите мали улици опфатени во територијата со овие улици | Патни правци: Прентов Мост – Куратица Приклучок од А3 – с.Свиништа – с.Речица – с.Плаќе с.Косел – с.Вапила – с.Ливоишта – с.Расино – с.Сирула Приклучок од А3-с.Опеница сите мали улици опфатени во територијата со овие улици |

Останати улици

Останатите улици кои не се опфатени во погорните категории ќе бидат категоризирани  во улици IV-та категорија и ќе се чистат во зависност од реализацијата на Оперативната програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на град Охрид.

Улици кои заради специфични местоположби ќе бидат опфатени со рачно посипување

Одредени улици во Општина Охрид кои заради големите нагорнини не можат да бидат опфатени со оваа Оперативна Програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на град Охрид односно заради неможноста од поминување на специјалните возила за чистење снег, како и улици по кои не се одвива сообраќај, а се од посебна важност ќе се посипуваат рачно или со трактор сеалка.

Овие улици не се категоризирани во ниедна категорија погоре меѓутоа некои од нив заради својата специфичност ќе бидат катeгоризирани како улици од I-ва и II-ра категорија со посебна важност, тоа се: ул. Св.Климент Охридски; дел од улиците: „Гоце Делчев“, „Даме Груев“, „Кирил и Методиј“; улиците во стариот дел од градот; улиците во населба „Бејбунар“, како и улиците во селата кои гравитираат во Општина Охрид.

Чистењето на снегот од пристапните патеки во парковите и спомен обележјата во градот, како и од дрвјата и зеленилото ќе го врши дежурна екипа на ЈП Охридски  Комуналец -РЕ Паркови и Зеленило.

- Оперативен дел

Во првата фаза при снежни врнежи, ќе се врши посипување со мешавина од индустриска сол и камена ситнеж. Приоритетот односно динамиката се утврдува во зависност од висината на снежните врнежи, температурата на воздухот и предвидувањата на атмосферски талог односно снежните врнежи. Најпрво ќе се третираат улиците од I-ва категорија, а потоа останатите, доколку во меѓувреме не се утврди друг приоритет заради воспоставување на нормален тек на сообраќајот. За оваа намена ќе се користата трактори со посипувачи како и влечен растурач на сол и ризла(епоха). Ќе напоменеме сека ефектот на индустриската сол и камената ситнеж имаат ефект на температури повисоки од -3C додека за температури пониски од наведената ефектот на ваквите дејствија е многу намален.

Доколку снегот на коловозот е над 10 см се пријдува кон чистење на истиот со возила со снежни плугови, гредери, а доколку се појави потреба се вклучуваат специјални машини како што се утоварувачи и други специјални возила кои користат гумени тркала.

Чистењето на тротоарите на улиците на места каде што нема деловни објекти и индивидуални станбени објекти ќе го врши ЈП „Охридски Комуналец“ – Охрид додека останатите површини по тротоарите и сообраќајниците должни се според комуналниот ред чистењето да го извршуваат физичките лица односно правните субјекти.

- Начин на извршување

Пред отпочнување на дејствија на чистење на снегот од коловозите ЈП „Охридски Комуналец“ – Охрид овластено лице за спроведување на Оперативната Програма за организирање и функционирање  на Зимската служба на подрачјето на град ќе го извести Секторот за сообраќај при СВР – Охрид за отпочнување на активностите и за потребите на регулирање на сообраќајот во зимски услови. Ова го напоменуваме од причини што ќе има потреба од поминување на специјалните возила како и потреба  од поминување на истите со поголема брзина од дозволената со цел поефикасно чистење на снегот. Во вакви случаи потребно е екипите од сообраќајната полиција  да воспостави времен режим на сообраќајот односно некои улици да се затворат односно да се пренасочи сообраќајот или да се воспостави сообраќај во еден правец заради поефикасно и побрзо отстранување на снегот од коловозите.

- Средства, опрема и организациона поставеност

За извршување на активностите од Оперативната Програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на град Охрид од страна на ЈП Охридски Комуналец ќе се користат следните средства и извршители и тоа:

- Шофери МАН за Зимско Одржување

- Тони Мурџески

- Аце Младеноски

- Душко Дузлески

- Васко Павлески

- Усеини Ирмик

- Пере Чеменкоски

- Шофери Трактор

1. Мојсоски Бобан

2. Нически Васил

3. Симоноски Даниел

4. Ангеле Бошкоски

- Машинисти

- Љушкоски Милчо

- Тодороски Љупчо

- Нически Кирил

- Подигачи

1. Аземоски Ахмет

2. Неат Рамадан

3. Крстаноски Трајан

4. Семан Денис

5. Зејнел Дејан

6. Рамаданоски Емре

7. Башким Сабри

8. Бимбил Адем

Возила

1. MAN OH-5541  AC

2. Трактор-OH-8400  AC

3.  Трактор-OH-3717  AE

4. Трактор-OH 067 BD

5. Трактор-OH 943 AK

6. Раб.машина Хитачи

За организирање на работата на Зимската служба се формира штаб во состав:

- Ропчев Тодор  070-781 883

- Ѓорги Савески 075-397-944

- Маслов Стефчо  075- 495 342

- Иванчо Орачев   070223-512

- Тони Довлев       077-222-039

- Гоце Пуроски     071-577-289

- Љупчо Танески  078-203-099

- Васко Сајкоски  076-715-993

За извршувањето на Оперативната Програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на град Охрид овластеното лице за спроведување на оперативната Програма за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на град Охрид ќе биде во постојан контакт со Секторот  за комунални дејности сообраќај и улици како и дежурното лице од Секторот за сообраќај при СВР-Охрид.

Општина Охрид за организирање и функционирање на Зимската служба на подрачјето на Општина Охрид во сезоната 2025/26 по завршувањето на важечките договори кои ги има склучено со правните субјекти ќе објави нов јавен повик и ке склучи нови Договори со кој ќе се дефинираат правата и обврските на договорените страни како и цените за услугите односно за извршените работи. Притоа по потреба стручните лица од Секторот за комунални дејности сообраќај и улици ќе издаваат работни налози со јасно дефинирани работни задачи што треба изведувачот на работите да ги изврши.

Начинот на извршување на дадените налози од страна на Секторот за комунални дејности сообраќај и улици ќе се договараат со дежурните служби на Секторот за сообраќај при СВР – Охрид.

ЈП „Охриски Комналец“ – Охрид но и други правни субјекти со кои Општина Охрид ќе склучи Договори како изведувачи на работите се должни за текот на изведувањето на работите да води градежен дневник во кој ќе се внесуваат податоци за извршените активности со времето на започнување односно прекинување изразено во работни часови.

Надзор на изведувањето на работата ќе извршуваат стручната служба или лица одредени од Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици при Општина Охрид.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од  денот на објавување во „Сл.Гласник на општина Охрид“.

Број 						СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

.09.2025 година							Претседател,

О х р и д