| НАСЛОВ НА МАТЕРИЈАЛОТ: | НАЦРТ - ПРОГРАМА Ј6 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2026година |
| --- | --- |
| ПРЕДЛАГАЧ: | Градоначалник на Општина Охрид |
| ОСНОВА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ: | Член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20) |
| ПРЕТСТАВНИК: | Тони Иваноски |
| ОБРАБОТУВАЧ: | Стручна служба |
| НАДЛЕЖНОСТ: | Совет на општина Охрид |

Врз основа нa член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02) и член 18 став 1 точка 6 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр. 08/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), Советот на општина Охрид на седницата одржана на ден -------- година, ја донесе следната:

НАЦРТ  ПРОГРАМАТА   Ј6

ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ ЗА 2026 ГОДИНА

Оваа Програма претставува основен плански докумет со кој се дефинираат активностите, мерките и приоритетите за унапредување на безбедноста, проодноста и квалитетот на локалната патна мрежа во текот на календарската година

Целта на оваа програма е обезбедување квалитетно, безбедно и ефикасно функционирање на локалните патишта и улици на територијата на Општина Охрид преку редовно и вонредно одржување, заштита на патната инфраструктураи примена на конкретни мерки за регулирање на сообраќајот.

Распределбата на средствата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај по активности ќе се врши на следниот начин:

А) Опис и изработка на сообраќајни проекти за режим на сообраќај

Изработка на проекти за режим на сообраќај претставува клучна активност во насока на подобрување на безбедноста, проточност и организација на сообраќајот и градот и населените места.

Со овие проекти се утврдуваат мерките, правилата и елементите за соодветно регулирање на движењето на возилата и пешаците, поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација, сообраќајна опрема за смирување на сообраќајот, проектирање на паркиралишта, еднонасочни улици, забрани, пешачки премини и други сообраќајни решенија.

Сообраќајните решение во сообраќајните проекти за режим на сообраќајот овозможуваат зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот, подобра организација на движењето во централното иградско подрачје како и во населените места, обезбедување на пристап до јавни установи, образовни и здраствени објекти, подобрување на движење  на лица со попреченост и пешаци, побезбедно движење на велосипедистите на соодветно проектирани велосипедски патеки и ленти.

Секој проект треба да содржи техничка документација, графички прикази на режимот на сообраќај,опис на мерките, предмер пресметки на потребните количини на сигнализација и техничко образложение.

Изработката на овие Проекти ги вршат овластени проектански куќи кои поседуваат соодветни лиценци за проектирање од областа на сообраќајното инжинерство издадено од Министерството за транспорт и врски согласно важечките законски прописи.

Б) Санирање  на улици и патишта со крпење на  ударни дупки

Санацијата на ударни дупки претставува една од основните активности во рамките на редовното вонредно одржување на локалните патишта и улици оваа активност има за цел да ја подобри проодноста, безбедноста и квалитетот на сообраќајната површина, како и да спречи понатамошно оштетување на коловозната конструкција.

Работите на санација се вршат според утврден приоритет и динамика, во зависност од состојбата на коловозите и расположливите средства.

Процесот опфаќа фази на евидентирање на оштетувањето на терен, подготовка на оштетената површина со остранување на лабавиот материјал, стабилизација на подасфалтната површина со соодветен агрегат, поставување на врзивен материјал и пополнување со асфалтна маса со набивање и порамнување.

Санациите се вршат со механизација и материјали кои ги задоволуваат техничките стандарди и услови за изведба на коловозна конструкција.

Во специфични ситуации каде стабилизацијата на подтлото бара временски подолго време за третирање крпењето може временски да се изведи со бекатон елементи.

В)  Зимско одржување на локалните патишта во општина Охрид

Зимското одржување на локалните патишта и улоици претставува составен дел од редовното одржување на на патната инфраструктура  и има за цел да обезбеди непречено, безбедно и сигурно одвивање на сообраќајот во зимските услови.

Овие активности вклучуваат навремено чистење на снегот од коловозите тротоарите и јавните површини, спречување на лизгавоста на коловозот спреку употреба на соодветни материјали, обезбедување на пристап до јавни установи, здраствени и образовни објекти како и следењена временските услови и превентивна интервенција на критичните делници.

Изведбата на активностите за зимско одржување се реализира врз основа на Оперативен план за зимско модржување кој секоја година го изработува ЈП Охридски Комуналец кој опфаќа организација на зимските екипи и распоред на механизација, приоритетни улици и делници според категорија и значење, локации за складирање на материјали, временска динамика, дежурства како и координација со општинските служби и сообраќајната полиција.

Со редовно и навремено зимско одржување се обезбедува безбедност во сообраќајот, се намалуваат застоите и сообраќајните незгоди а воедно се продолжува векот на употреба на локалната патна мрежа.

Г) Чистење и уредување на заштитен појас покрај локалните патишта

Редовното чистење и уредување на заштитниот појас покрај локалните патиштапретставува значаен дел од активностите за одржување и заштита на патната инфраструктура.

Целта на овие активности е да обезбеди безбедно движење, подобра прегледност на патот, заштита на коловозната конструкција и зачувување на хидротехничката функција на патот.

Во рамките на оваа активност се опфаќаат косење и остранување на ниска вегетација, сечење на гранки и дрва кои ја попречуваат видливоста на патот, чистење на насипи и одрони на патот, остранување на отпад и нанос од атмосферски влијанија врнежи и ерозија, чистење проширување и профилирање на одводни канали и пропусти како и санација  и одржување на оштетени канали и елементи за одвод на атмосверски води

Работите се изведуваат рачно и машински согласно сезонската динамика и приоритетите а особено внимание се посветува на делниците со намалена видливост, близината на населени места, кривини и зони кои веќе се евидентирани како критични.

Во расходниот дел предвидена е следната распределба на средства:

| Ред. Бр. | Опис | Предвидени средства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изработка на сообраќајни проекти за режим на сообраќај | 1.000.000,оо |
| 2. | Санирање на улици и патишта со крпење на ударни дупки со асфалтна маса или бехатон елементи во Општина Охрид | 8.000.000,оо |
| 3. | Зимско одржување на локални патишта и улици и чистење на заштитен појас на улици на подрачјето на Општина Охрид | 2.000.000,оо |
| 4. | Други оперативни расходи за заштита на локални патишта, улици и мостови | 800.000,оо |
| 5. | Субвенционирање на линискиот превоз на патници 2024 | * |
| * Средствата се предвидени во Програмата А0 |  |  |
| ВКУПНО : |  | 11.800.000,оо |

| Вкупно за Одржавање и заштита на улична патна мрежа на улици и патишта во Општина Охрид и регулирање на режим на сообраќај | 11.800.000,оо |
| --- | --- |

Оваа програма  е финансирана од :

- Буџет на Општина Охрид

- Јавно претпријатие за државни патишта

Надзор на реализацијата на горенаведените активности, проверка на пристигнатата финансиска документација од извршените работи, како и динамика на наменското користење на средствата ќе врши Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици.

Реализацијата на Програмата ја врши Градоначалникот на Општина Охрид преку Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици.

Оваа Нацрт програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на општина Охрид“.

Број                                                                    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Претседател,

О х р и д                                                                        Перчо Божиноски